# Fase 1 – Schaduwbot memecoin-scalpstrategie

Bouwplan en meetprotocol · versie 1.0 · 10 september 2026 · opgesteld voor Gerben Bijmholt

# 1. Doel en beslisregel

Fase 1 meet of de regels uit de video (pump.fun-tokens, screening op bundles en houders, instappen op een dip van 40% vanaf de piek), mechanisch en zonder menselijk oordeel toegepast, na kosten een positieve verwachtingswaarde opleveren. Er wordt in deze fase geen geld ingezet. De bot draait 24/7, past de regels toe op live data en logt elke virtuele koop en verkoop tegen de werkelijke prijs op dat moment.

Meetperiode: 3 dagen proefdraaien, daarna 21 dagen ononderbroken meten.

Beslisregel (vooraf vastgelegd, wordt achteraf niet verplaatst). Pas door naar fase 3 (live, klein) als de beste variant aan álle vijf drempels voldoet:

| Drempel | Waarde | Waarom |
| --- | --- | --- |
| Aantal gelogde trades | ≥ 500 | Onder 500 is de winkans statistisch te onzeker (marge ± 4–5 procentpunten). |
| Winkans | ≥ 50% | Uit de simulatie: bij 50% winkans en ≤ 5% rugs is de strategie robuust; bij 45% en 8% rugs is de ruïnekans 38%. |
| Rug-percentage | ≤ 5% | Rugs springen over elke stop heen; dit is het verlies dat je niet kunt beheersen. |
| Verwachtingswaarde per trade | ≥ +3% na kosten | Marge voor het verschil tussen schaduw en werkelijkheid (zie §8). |
| Max. drawdown (gesimuleerd bij 20% inzet) | ≤ 40% | Daarboven is de kans op emotionele fouten in de live-fase te groot. |

Wordt een drempel gemist, dan volgt maximaal één herkansing: één aanpassing van de regels en twee weken opnieuw meten. Daarna stoppen we. Mijn verwachting vooraf, vastgelegd zodat we mij eraan kunnen houden: de mechanische regels komen onder de 50% winkans uit.

# 2. De regels uit de video, vertaald naar code

Elke regel uit het transcript is hieronder omgezet in een toetsbare voorwaarde. Waar de video een Axiom-label gebruikt zonder publieke definitie, staat de benadering erbij en wordt de afwijking gelogd.

## Stap A – Instroom en filters

| Regel uit video | Implementatie | Status |
| --- | --- | --- |
| Alleen pump.fun-launchpad | Bron is de pump.fun-programmastroom; andere launchpads komen niet binnen. | Exact |
| New pairs: marketcap ≥ 7.000 | Marketcap uit de bonding-curve-reserves × SOL-koers (elke minuut ververst). | Exact |
| Final stretch: leeftijd ≤ 40 min | Tijd sinds aanmaak van de token. | Exact |
| Final stretch: dev-holding ≤ 5% | Saldo van de creator-wallet als percentage van de supply. | Exact |
| Final stretch: insiders ≤ 20% | Wallets die in hetzelfde blok als de creatie kochten plus wallets uit één funding-bron; RugCheck-insidernetwerk als tweede bron. | Benadering |
| Final stretch: pro traders ≥ 10 | Axiom-label zonder publieke definitie. Proxy: ≥ 10 unieke kopers met een walletsaldo ≥ 1 SOL. | Proxy, gelogd |
| Final stretch: marketcap ≥ 8.000 | Als boven. | Exact |
| "Final stretch" zelf | Axiom-definitie niet publiek. Wij: bonding curve ≥ 70% gevuld (instelbaar). | Benadering |
| Onderste 4 van Final stretch, niet de bovenste 2 | Voorkeur voor lagere marketcap: bovengrens marketcap als parameter (standaard 30.000). | Benadering |

## Stap B – De vier token-checks

| Check uit video | Implementatie | Status |
| --- | --- | --- |
| 1a. Top-5 houders: SOL-saldi niet bijna gelijk | Top-5 houders exclusief bonding curve. Afwijzen als ≥ 4 van de 5 saldi binnen ± 20% van elkaar liggen én onder 0,5 SOL. | Exact |
| 1b. Top-5 houders: funding-datum niet geclusterd | Oudste inkomende SOL-transactie per wallet. Afwijzen als ≥ 3 van de 5 binnen hetzelfde venster van 2 uur zijn gefund. | Exact |
| 2. Bundle-chartpatroon (één grote groene candle vanaf launch) | Afwijzen als binnen 5 s na launch ≥ 30% van de supply is gekocht, of als de prijs in de eerste 60 s ≥ 2× stijgt met minder dan 3 verkopen. | Benadering |
| 3. Community: CA in bio, pinned post, echte activiteit | Niet goedkoop te automatiseren (X-API). Gelogd: X-community-link aanwezig ja/nee, groei van unieke kopers. Niet als filter, wel als aparte variant. | Niet gemeten, proxy gelogd |
| Extra (niet in video, gratis) | RugCheck-rapport: mint/freeze-authority, insider-netwerken, risicoscore. Gelogd; variant met filter. | Toevoeging |

## Stap C – Instapregel

- De bot houdt per token de hoogste prijs sinds launch bij (ATH). Een "run" telt pas als ATH ≥ 2× de launchprijs.

- Signaal: prijs ≤ ATH × (1 − D), met D als variant: 35%, 40% en 45%.

- Bevestiging van herstel (zijn "wordt teruggekocht"): prijs ≥ 1,05× het lokale dieptepunt, of een koop ≥ 0,5 SOL na het dieptepunt.

- Maximaal één instap per token; alleen tokens die nog op de bonding curve staan (hij handelt geen gemigreerde tokens).

## Stap D – Uitstapregels (alle varianten parallel gelogd per instap)

| Variant | Stop | Winst nemen | Herkomst |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 "zijn regel" | Verkoop zodra prijs < instapprijs (met 3% marge tegen ruis) | +45% (afgeleid uit zijn voorbeeld; hij noemt zelf geen winstregel) | Video |
| V2 | −10% | Trailing stop 20% vanaf hoogste punt na instap | Mijn toevoeging |
| V3 | −10% | Tijdsexit na 15 minuten | Mijn toevoeging |

Rug-definitie: prijs −80% binnen één seconde, of liquiditeit van de curve verdwenen. Een rug wordt geregistreerd als −90%, ongeacht de stop, omdat een stop in dat geval niet gevuld wordt.

## Stap E – Uitvoeringsmodel (maakt schaduw realistisch)

- Fill 2 seconden na het signaal tegen de dan geldende prijs (latency van mens én bot).

- Slippage exact berekend via de bonding-curve-formule voor de inzet, per inzetgrootte 0,05 / 0,2 / 1 SOL.

- Kosten per transactie: pump.fun 1,25% + terminal (Axiom 0,855% met referral-korting, óf PumpPortal local 0,5%) + 0,001 SOL prioriteitsfee. Beide terminalvarianten worden berekend.

# 3. Wat er gemeten wordt

Per variant (D × uitstapregel × inzetgrootte × wel/geen RugCheck-filter × wel/geen X-link) worden de volgende cijfers bijgehouden:

- Funnel: tokens per dag door elk filter (laat zien of de filters te streng of te los zijn).

- Aantal signalen en instappen, winkans, rug-percentage, gemiddelde winst, gemiddeld verlies.

- Verwachtingswaarde per trade na kosten, plus de verdeling (niet alleen het gemiddelde).

- Gesimuleerde maximale drawdown bij 5%, 20% en 50% inzet per trade.

- Monte Carlo met de gemeten parameters: kans op 10.000× en kans op ruïne (dezelfde simulatie als in ons gesprek, nu met echte cijfers).

Rapportage: dagelijks een automatisch samenvattingsbestand; elke maandag een weekrapport van mij (Nederlands, één pagina); na 21 dagen een eindrapport met de go/no-go-toets tegen de drempels uit §1.

# 4. Technische opzet

| Onderdeel | Keuze | Kosten | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| Host | Hetzner VPS CX22, Ubuntu 24.04 | ≈ €4–5 / maand | Deze cloudsessie is niet geschikt: die verdwijnt. Bot draait als systemd-service met automatische herstart. |
| Nieuwe tokens + trades | Optie B (voorkeur): eigen decoder op de pump.fun-programmastroom via standaard Solana-websocket (Helius Free) | €0 | Alle trades van alle tokens, gratis. 1–2 dagen extra bouwtijd; risico op rate-limiting. |
| Fallback | Optie A: PumpPortal-datastream (new tokens gratis; trades 0,01 SOL per 10.000 events) | ≈ €20–80 / 3 weken, met harde cap in de code | Alleen abonneren op tokens die filter A passeren; afmelden na 60 min of migratie. |
| Houders, funding, curve-status | Helius RPC, Free plan (1M credits/mnd, 10 req/s) | €0 | Voldoende bij ± 300 gescreende tokens per dag. Upgrade naar Developer ($49) alleen als de limiet knelt. |
| Risicosignalen | RugCheck API (gratis, rate-limited) | €0 | Solana Tracker levert dit ook, maar pas vanaf €397/mnd; bewust niet. |
| SOL/USD-koers | Jupiter price API | €0 | Elke minuut. |
| Opslag | SQLite op de VPS, dagelijkse back-up | €0 | Alle ruwe events blijven bewaard, zodat varianten achteraf herberekend kunnen worden. |
| Bewaking | UptimeRobot (gratis) op een healthcheck-endpoint | €0 | Mail bij uitval; uitval > 1 uur wordt in het rapport vermeld. |

Totale kosten fase 1: ≈ €5–90, afhankelijk van optie A of B. Ter vergelijking: een maand Solana Tracker Premium kost €397.

Geheimen en veiligheid: in fase 1 is geen wallet met geld nodig (alleen 0,02 SOL op de PumpPortal-wallet als optie A nodig blijkt). API-sleutels staan uitsluitend in één bestand op de VPS. Er wordt geen gebruik gemaakt van onofficiële Axiom-wrappers: die vragen je sessietoken en breken bij elke update.

# 5. Wie doet wat

## Jij (± 1 uur, eenmalig)

- Hetzner-account aanmaken en een VPS CX22 (Ubuntu 24.04) bestellen; ik lever de exacte klikinstructie.

- Helius-account (Free) aanmaken en de API-sleutel kopiëren.

- UptimeRobot-account (gratis) aanmaken.

- Sleutels plakken in het invulsjabloon dat ik lever, óf mij eenmalig SSH-toegang tot de VPS geven zodat ik alles installeer.

- Alleen als fallback nodig blijkt: PumpPortal API-sleutel en 0,02–0,5 SOL op de gekoppelde wallet.

## Ik

- Bot bouwen en testen, deployen op de VPS, healthcheck inrichten.

- Na 3 dagen proefdraaien controleren of de funnel ≥ 10 signalen per dag oplevert; zo niet, filters bijstellen vóór de meetperiode start.

- Weekrapporten en eindrapport met go/no-go.

# 6. Tijdlijn

| Periode | Wat | Mijlpaal |
| --- | --- | --- |
| 15–19 sept | Accounts, VPS, bouw, 3 dagen proefdraaien | Bot draait stabiel; funnel levert signalen |
| 22 sept – 12 okt | Meetperiode van 21 dagen | Weekrapport op 29 sept, 6 okt, 13 okt |
| 13–17 okt | Eindrapport en beslissing | Go/no-go tegen de drempels uit §1 |

# 7. Beslissingen die ik nu van jou nodig heb

- Akkoord met de vijf drempels en de regel van maximaal één herkansing?

- Host: Hetzner (mijn voorstel) of een andere partij?

- Datastroom: optie B (gratis, eigen decoder) met A als fallback?

- Toegang: sleutels zelf plakken, of mij SSH-toegang geven?

- Startdatum: maandag 15 september?

# 8. Beperkingen, eerlijk benoemd

- Schaduwresultaten zijn een bovengrens. Echte fills zijn slechter door mislukte transacties, MEV en netwerkcongestie. De 2 seconden vertraging en de exacte curve-slippage vangen een deel op, mislukte transacties niet. Reken op 10–20% slechtere werkelijkheid; daarom de marge van +3% in de drempel.

- De community-check wordt niet gemeten. Volgens de video is dat juist een kerncheck. Valt het resultaat negatief uit, dan is "je mist de community-check" het voorspelbare tegenargument. Dat is deels terecht. Daarom loggen we de X-link en de groei van unieke kopers, zodat zichtbaar wordt of die subset beter presteert.

- "Final stretch" en "pro traders" zijn Axiom-labels zonder publieke definitie en worden benaderd.

- Drie weken is één marktregime. April 2026 was uitzonderlijk goed voor pump.fun-traders; september kan anders zijn. Een positief resultaat in drie weken is nodig, niet voldoende.

- Als het werkt, werkt het niet lang. Elke bot op Solana draait vergelijkbare filters. Een meetbaar voordeel trekt concurrentie aan; fase 3 moet daarom een doorlopende meting bevatten, geen eenmalige.